## Slide 1: Статус по проекту ЛИМС УНС 22.09-26.09

## Slide 2: Что было выполнено
4708. Настроить абзацы при описании объекта в ЛИМС.
4730. Настройка выбора лица, оформляющего ПИ. Реализовали функционал выбора оформляющего ПИ согласно требованиям.
4734. Ошибка при создании и оформлении командировочного. Исправили баг, при котором в журнале командировок не отображаются суточные расходы, а в заявке - они видны.
4735. Перестало приходить уведомление руководителю. Исправили ошибку и теперь Апанович Елене Эдвартовне приходит уведомления для подтверждения.
4736, 4737. Дублируются командировки. Убрали баг с дублированием в журнале командировок.
4738. Некорректная сумма по счет - оферте. Исправили функционал по подсчету суммы по счет – оферте.
4739. При формировании упрощённого протокола исчезла фраза в конце протокола. Восстановили фразу в упрощенном протоколе «Конец протокола испытаний».

## Slide 3: Что было выполнено
4742. Кнопку формирования ТЗ сделать активной для формирования новой ТЗ. В заявке 1329 исправили кнопку для формирования ТЗ.
4743. Сделать пробы «По умолчанию». Сделали чтобы при внесении акта приемки проб, по умолчанию были "отжаты" каждая позиция в пробах.
4744. Формирование новых повторных заявок. Убрали баг когда при сохранении заявка очень долго сохранятся, не дожидаясь ответа от программы нажимают еще раз сохранить и сколько раз нажали такое кол-во заявок сохранилось.
4746. Привязать пробы к протоколу. Привязали пробы в заявке 1854.
4748, 4749. Не правильно подгруженные документы в командировках. Убрали не правильно подгружены документы в отчете о командировках.

## Slide 4: План на неделю 4536. Добавление нескольких НД на один показатель. 4661. Слетают руководители в ТЗ. 4715. За двоение заявок. 4762. Изменить заказчика.

## Slide 5: Открытые вопросы